Výzva k podání nabídky

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s názvem

Výměna stávajících oken včetně vnitřních parapetů na západní straně budovy SPŠ Tábor, Komenského 1670 – II. etapa

ZADAVATEL

Město Tábor, IČ 00253014, zastoupené Ing. Marcelem Gausem, ředitelem Střední průmyslové školy strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, PSČ 390 41, na základě Zplnomocnění pro rok 2008 dle usnesení Rady města Tábora č. 1098/26/08 ze dne 21.1.2008

Požadavky na zpracování nabídky

Čl. I

Vymezení plnění zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je nabídka na výměnu stávajících oken včetně vnitřních parapetů na západní straně budovy SPŠ strojní a stavební, Komenského 1670, Tábor v tomto rozsahu:

4 ks		220 x 188

3 ks		205 x 188

1 ks		165 x 357

4 ks		230 x 207

27 ks		200 x 155

1 ks		265 x 255

4 ks		230 x 205

1 ks		265 x 240

4 ks		227 x 202

4 ks		230 x 145

1 ks		230 x 155

Na kvalitu oken jsou požadovány tyto parametry:

- nová okna plastová, barva rámů  bílá.  Rám  minimálně  pětikomorový s isolačním  dvojsklem, s nerezovým rámečkem a s Kw  1.1W / m2. Okna o rozměru 220 x 210 budou členěna na šest dílů, křídla otvíravá, 1 spodní křídlo -  vyklápěcí  ventilace. Menší okna budou členěna shodně s původními.

Čl II

Doba plnění této veřejné zakázky

Předpokládaný termín realizace - červen 2008

Čl. III

Nabídková cena

Nabídková cena bude uvedena jako cena nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek daných ve smlouvě a musí být stanovena v CÚ k datu předání díla. Jednotným podkladem pro stanovení ceny díla jsou podklady specifikované v článku I. této výzvy k podání cenové nabídky.

V cenové nabídce bude uvedena zvlášť případná výměna venkovních parapetů a výměna vnitřních parapetů za plastové, zajištění spodních okenních křídel zamykatelnými kličkami. Cenovou nabídku bude zpracována  včetně demontáže starých a  montáže nových oken, včetně nutných  zednických prací,  tj. začištění špalet  do štuku výměnou  oken zasažených ploch  a  včetně likvidace starých oken a stavebního odpadu.

Čl. IV

Způsob vyhodnocení nabídek

Podané nabídky budou hodnoceny dle kritéria celkové ekonomické výhodnosti pro zadavatele, přičemž jako rozhodující bude hodnocena výše nabídkové ceny, dále budou hodnoceny termíny předání díla, a celková kvalita nabídky definovaná navrženými ustanoveními smlouvy o dílo. Dílčí kritéria posuzování nabídky budou hodnocena takto:

Nabídková cena celkem				40 %

Celková doba plnění v kalendářních dnech		25 %

Reference						20 %

Celková kvalita nabídky (záruky, sankce aj.)	15 %

Čl. V

Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje žádnou zálohu předem!

Zaplacení ceny za dílo se provede po dokončení, řádném předání a převzetí díla ve výši 500 000,-- Kč a zbývající část v lednu 2008 v rozsahu dle cenové nabídky a smlouvy o dílo.

Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

Čl. VI

Sankce

Při nesplnění termínu dokončení díla, dohodnutého ve Smlouvě o dílo, bude objednatel sankcionovat zhotovitele jednorázově částkou 5 % z ceny. Sankce bude odečtena z fakturace ceny díla.

Takto definovaný sankční požadavek je stanoven jako minimální. Navrhovaná sankce uchazeče bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo a bude zohledněna při posuzování celkové kvality nabídky.

Čl. VII

Forma zpracování nabídek

Nabídka  firem, zabezpečená proti vyjmutí jednotlivých listů a s prvním listem „krycím“ na němž bude vypsán obsah nabídky s očíslováním jednotlivých listů, musí obsahovat  minimálně:

a)  návrh Smlouvy o dílo s náležitostmi definovanými dále (SoD zpracujete aktualizací „Návrhu SoD“, který Vám bude na vyžádání na adrese eva.petrova@sps-tabor.cz zaslán formou přílohy k e-mailové poště). Návrh SoD musí respektovat všechny požadavky uvedené v  této výzvě a musí být přiložen podepsaný oprávněným zástupcem firmy.

b)  Kvalifikační předpoklady uchazeči prokáží přiložením těchto dokladů do nabídky:

-  kopie „oprávnění“ na požadované práce s tím, že originál bude předložen před podpisem

smlouvy o dílo kopii dokladu o autorizace

- originální (podepsané čestné prohlášení o tom, že uchazeč není v likvidaci, že na něho

není prohlášen konkurz, že nemá žádné daňové nedoplatky po splatnosti a nemá splatný

nedoplatek na zdravotním a sociálním pojištění.

-  čestným prohlášením o tom, že nemá žádné závazky po splatnosti vůči městu Tábor,

vůči všem  společnostem zřízených, popř. založených městem Tábor

- u subdodavatelů kopie živnostenských listů na jimi poskytované práce

- kopii pojistné smlouvy na odpovědnost firmy

- reference firmy a seznam obdobných zakázek v posledních 2 letech

Čl. VIII

Uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.

Zadavatel požaduje, aby smlouva o dílo obsahovala, mimo jiné, samostatný bod v tomto znění:

„Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.“

Čl. IX

Doplňující podmínky pro zpracování nabídky

- prohlídku objektu je možné uskutečnit kdykoliv od 7,00 hodin do 15,30 hodin v pracovních dnech, po dohodě na telefon č. 381500015

- případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání zadávacích podmínek a chybně navržená nabídková cena neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny

- cenovou nabídku v zalepené obálce a označené „NEOTVÍRAT – výměna oken – II. etapa“ uchazeči předají osobně nebo formou doporučené pošty na adresu: Střední průmyslová škola strojní a stavební, Komenského 1670, 390 02 Tábor nejpozději do dne 18. dubna 2008 do 10,00 hodin. Na později doručené nabídky nebude brán zřetel a budou uchazeči vráceny.

Otevírání obálek, kterého se mohou uchazeči o veřejnou zakázku osobně účastnit, proběhne dne 18. dubna 2008 ve 13,00 hodin v budově Střední průmyslové školy strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, číslo dveří 112.

Čl. IX

Další podmínky

- Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a neuzavřít s žádným uchazečem smlouvu o dílo, zmenšit rozsah plnění.

- Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů vynaložených na zpracování nabídky

V Táboře dne 4.4.2008

Za zadavatele:

Ing. Marcel Gause

ředitel školy